Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

1. Zamawiający:

Powiat Giżycki

2. Oferta złożona przez:

Nazwa wykonawcy: 		…………………………………………………………………………………

Siedziba:                		…………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:	…………………………………………………………………………………

Numer telefonu:		…………………………………………………………………………………

Numer faksu:			…………………………………………………………………………………

### ………………………………………………………………………………………………………………………

(pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie – jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

za cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………

(słownie:................................................................................................................)

- Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  do 30.09.2014.

- Oświadczamy, iż udzielimy 5-letniej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru robót.

- Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi na zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy.

- Oświadczamy, że przyjmujemy 21-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym przedstawiony w załączniku 
nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Projekt umowy”.

- Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w rozdziale 15. pkt od 2 do 4 specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

- Funkcję kierownika budowy, który/a posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, stosownie do przepisów prawa budowlanego pełnić będzie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych)

- Funkcję kierownika robót elektrycznymi, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełnić będzie;

……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

- Funkcję kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych pełnić będzie:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

- W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty w formie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

Część I

……………………………………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

(itd.)

Oferta zawiera następujące załączniki:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… itd.

Podpisy osób, upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Miejscowość, data

Pieczęć firmy

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w siwz, dotyczące w szczególności:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w siwz.

……………………………………………… 2014 r.

(miejscowość, data)

……….……………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2a do siwz

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w siwz.

………………………………………………… 2014 r.

(miejscowość, data)

…………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2b do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BĄDŹ INFORMACJA, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY

Oświadczam/y, że należę/nie należę 1 do grupy kapitałowej…………………………………………..2 w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 26 ust. 2d ustawy 3

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………………..…2014

(miejscowość, data)

………………………………………..………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

      - Niepotrzebne skreślić

      - Podać pełną nazwę grupy kapitałowej

      - Tabelę wypełnić tylko w przypadku, jeśli wykonawca wpisze, że należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ………

zawarta w dniu ………………………… roku w Giżycku pomiędzy:

Powiatem Giżyckim z siedzibą w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

reprezentowanym przez :

………………………………………………………….

…………………………………………………………

a

………………………………….

ul…………………………………

NIP:……………………………

którą reprezentuje(ą): ……………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane pn. „Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w poniższym zakresie (szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano – wykonawczy, rysunki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do siwz).

- Roboty budowlane będą polegały na:

  - wymianie istniejących posadzek na posadzki z terakoty w pomieszczeniach holu

  - wymianie istniejących posadzek na posadzki z terakoty w łazienkach i korytarzu

  - remoncie pomieszczeń sanitarnych z wyminą okładzin ściennych,

  - remoncie instalacji wodociągowej i instalacji sanitarnej,

  - remoncie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, przedmiarami robót, projektem budowlanym na remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowiązku weryfikacji tych dokumentów w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w nich wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.

- Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem, kradzieżą, bądź uszkodzeniem wszelkich urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach.

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§ 2

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane oraz za dopełnienie formalności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby umowa i projekt umowy o podwykonawstwo, zarówno z podwykonawcą, jak i z dalszym podwykonawcą był zawarty w formie pisemnej, miał charakter odpłatny i zawierał co najmniej: zakres robót, cenę brutto, termin wykonania umowy, formy płatności, termin płatności oraz okres odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w pkt. 3 lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy może zgłosić:

      - zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian

      - sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- W przypadku umów, o których mowa w pkt 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11, pkt. 5d.

- Postanowienia wymienione w pkt 2-7 będą stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 3

- Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi ………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i z warunkami realizacji zamówienia.

- Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego wykonanych 
i zakończonych elementów robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy 
i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz w przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez Wykonawcę.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 13., Zamawiający może:

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawców w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   o których mowa w pkt 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy w przez Zamawiającego.

17. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą,

  - Przejęcie terenu budowy,

  - Uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

  - Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

  - Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

  - Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - Utrzymanie porządku na terenie budowy,

  - Zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i poprawność oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

  - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy,

  - Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym przedstawicielom projektanta, pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu umowy,

  - Umieścić na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjną,

  - W przypadku przerwania robót zabezpieczyć wykonane roboty przed zniszczeniem,

  - Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie 
3 dni po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót,

  - Odtworzenie uszkodzonych dróg, chodników, zieleni,

  - Usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 ze zmianami),

  - Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

  - Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót) w 4 egzemplarzach.

  - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,

  - Powiadamianie inwestora o planowanych odbiorach:

- Robót częściowych – z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym,

- Końcowych z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.

  - Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu robót jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.   Pisemne przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją projektową,

b.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c.   Dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

d. Rozpoczęcie najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, odbioru końcowego.

3.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na terenie budowy.

§ 5

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie od 01.08.2014r. do 30.09.2014 r.

    - Termin, o którym mowa w pkt 1 oznacza dzień bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, stwierdzony protokołem odbioru końcowego robót.

    - Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram realizacji zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- wymianie istniejących posadzek na posadzki z terakoty w pomieszczeniach holu,

- wymianie istniejących posadzek na posadzki z terakoty w łazienkach i korytarzu

- remoncie pomieszczeń sanitarnych z wyminą okładzin ściennych,

- remoncie instalacji wodociągowej i instalacji sanitarnej,

- remoncie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do 31 sierpnia 2014 robót wymienionych w pozycji nr 2, 3,4 harmonogramu realizacji zamówienia.

§ 6

- Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie …………………

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora nadzoru zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 7

Kierownikiem robót objętych umową będzie ……………………………………………………

§ 8

- Wykonawca ponosi koszty wykonania i wprowadzenia oznakowania robót wynikłe w trakcie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokólarnie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót,

    - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11.

§ 10

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru robót.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy.

  - W okres gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad.

  - Termin usunięcia wad określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, chyba że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

  - W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy należne kary umowne określone w § 11 ust. 2, jak również dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

  - Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje 
z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.

§ 11

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1.

- Ponadto Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi przedmiotu umowy, a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- W przypadku opuszczenia przez Wykonawcę placu budowy, bez uzgodnienia z Zamawiającym na okres powyżej trzech dni, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1  – za każdy dzień nieobecności na placu budowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za nie zakończenie 
w terminie poszczególnych elementów robót wynikających z harmonogramu realizacji zamówienia stanowiącego załącznik do umowy, w wysokości 4 000,00 zł za każdy tydzień opóźnienia liczony dla danego elementu harmonogramu realizacji zamawiania oddzielnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Naliczenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) określonego w §3 ust. 1 tj. ………………………………… PLN (słownie:......  /100), które winno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy będzie zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70%- w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia

- 30%- w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady

- Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”.

- Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – 
w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj. ……………………… PLN (słownie:   /100) oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj. ………………………………………………… PLN (słownie    /100).

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

  - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

  - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

  - Kwotę gwarancji lub poręczenia,

  - Termin ważności zabezpieczenia,

  - Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego nr 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 w Mazurskim Banku Spółdzielczym 
w Giżycku najpóźniej w dniu podpisania umowy. Na przelewie należy umieścić informację: . Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”- zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

- Datą wniesienia zabezpieczenia jest w takim wypadku data wpływu środków pieniężnych 
na konto Zamawiającego.

- Na wypadek zamiaru wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji powinna być uzgodniona z Zamawiającym i odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy, przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy na ubezpieczenie oraz kopie polisy wraz z dowodem opłacenia składki.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenia Zamawiający potrąci 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialnych za szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną przez nie w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym z powodu naruszenia zasad, postanowień umowy, przez wykonawcę, jego pracowników lub jego jednostki, za które ponosi odpowiedzialność na skutek naruszenia prawa osób trzecich.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom, przepisom i obowiązującym nakazom wydawanym przez władze państwowe i lokalne dotyczących przedmiotu umowy.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 3a do siwz

Oświadczenie o akceptacji warunków umowy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych –uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” oświadczam(y), że akceptuję(emy) treść umowy, wzór której zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.

…………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do siwz

……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko/funkcja w realizacji zamówienia | Doświadczenie* i wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe/ Numer uprawnień i specjalność | status osoby/ wskazać czy jest to personel udostępniony a jeżeli tak to od kogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………………………… ……………………………………… kierownik budowy |  |  |  |
| 2. | ……………………………………… ……………………………………… kierownik robót elektrycznych |  |  |  |
| 3. | ……………………………………… ……………………………………… kierownik robót sanitarnych |  |  |  |

#### * wpisać rodzaje zamówień o podobnym charakterze, w których uczestniczyli

………………………………………………… 2014 r.

(Miejscowość, data)

………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczęć)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | ODBIORCA ADRES / DANE KONTAKTOWE | ZAKRES PRZEDMIOTOWY (ogólne informacje: nazwa, rodzaj, itp.) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto) | DATA i MIEJSCE WYKONANIA (ODBIORU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. Itd. |  |  |  |  |

Uwaga!. Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…………………………………………… 2014 r.

(Miejscowość, data)

….……………………………………..

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 6 do siwz

Oświadczenie

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności osoby wskazane w „wykazie osób”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

………………………………………………2014 r.

(Miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)